Перспективная программа капитального жилищного фонда Светлогорского района до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес жилого дома | Год  постройки | Этажность | Материал  стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год  последнего капитального ремонта | Планируемый  год проведения капитального ремонта | Планируемые  виды работ |
| 1 | г.Светлогорск,  ул. Мирошниченко,  д.1А | 1972 | 3 | кирпич | 1 026 |  | 2021 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт инженерных систем, восстановительные работы |
| 2 | г.Светлогорск,  ул.Свердлова, д.41А | 1988 | 9 | кпд | 10483 |  | 2021 | ремонт фасадов, ремонт отмостки, ремонт кровли, ремонт балконов, благоустройство, восстановительные работы |
| 3 | г.Светлогорск,  ул.Пролетарская, д.10А | 1970 | 2 | кирпич | 337 |  | 2021 | ремонт фасадов, ремонт инженерных систем, ремонт кровли, восстановительные работы |
| 4 | г.Светлогорск,  ул.Ленина, д.15 | 1954 | 2 | кирпич | 408,69 | 2016 | 2021 | ремонт фасадов, ремонт инженерных систем, восстановительные работы |
| 5 | р.п.Сосновый Бор,  ул.Пионерская, д.5 | 1981 | 4 | кирпич | 894 | 2005 | 2021 | ремонт фасадов, ремонт инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт кровли, восстановительные работы |
| 6 | г.Светлогорск,  ул.Ленина, д.23 | 1956 | 2 | кирпич | 395 | 2015 | 2021 | ремонт фасадов, ремонт инженерных систем, восстановительные работы |
| 7 | г.Светлогорск,  м-н Октябрьский, д.43 | 1965 | 5 | кирпич | 2593,03 | 2008 | 2021 | ремонт фасадов,  восстановительные работы |
| 8 | г.Светлогорск,  м-н Октябрьский, д.31 | 1965 | 5 | кпд | 2594,22 |  | 2021 | ремонт фасадов, ремонт инженерных систем,  восстановительные работы |
| 9 | г.Светлогорск,  м-н Октябрьский, д.14 | 1971 | 5 | кирпич | 2681 |  | 2021 | ремонт фасадов, ремонт инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт кровли, восстановительные работы |
| 10 | г.Светлогорск,  ул. Интернациональная,  д.34 | 1963 | 3 | кирпич | 944 | 1996, 2015 | 2021 | ремонт фасадов,  ремонт балконов,восстановительные работы |
| 11 | г.Светлогорск,  м-н Молодежный, д.44 | 1983 | 9 | кпд | 9800,53 | 2015 | 2021 | ремонт фасадов,  ремонт инженерных систем ниже отм. 0,000, восстановительные работы |
| 12 | г.Светлогорск,  м-н Молодежный, д.111 | 1988 | 9 | кирпич | 4141,82 |  | 2021 | ремонт фасадов, ремонт инженерных систем, ремонт кровли, восстановительные работы |
| 13 | г.Светлогорск,  м-н Октябрьский, д.41 | 1965 | 5 | кирпич | 3549 |  | 2021 | ремонт фасадов, ремонт инженерных систем,  ремонт балконов, восстановительные работы |
| 14 | р.п.Сосновый Бор,  ул.Вокзальная, д.11 | 1957 | 2 | кирпич | 598 | 2004 | 2021 | ремонт фасадов, восстановительные работы |
| 15 | р.п.Сосновый Бор,  ул.Карла Маркса, д.12 | 1960 | 2 | кирпич | 629 |  | 2021 | ремонт фасадов,  ремонт балконов, восстановительные работы |
| 16 | р.п.Сосновый Бор,  ул.Вокзальная, д.5 | 1956 | 2 | кирпич | 605 |  | 2021 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, восстановительные работы |
| 17 | г.Светлогорск,  м-н Октябрьский, д.53 | 1972 | 9 | кирпич | 2560 | 2015 | 2021 | замена металлоконструкций каркасной сварной шахты лифта |
| 18 | г.Светлогорск,  м-н Октябрьский, д.15 | 1966 | 5 | кпд | 2592 | 2015 | 2021 | ремонт балконов |
| 19 | г.Светлогорск,  м-н Первомайский, д.15 | 1968 | 5 | кпд | 5720 |  | 2021 | ремонт кровли |
| 20 | г.Светлогорск,  м-н Первомайский, д.45 | 1971 | 5 | кпд | 3504 | 2014 | 2021 | ремонт кровли |
| 21 | аг.Хутор, ул. Кирова, 2А | 1964 | 2 | кирпич | 413 |  | 2021 | ремонт инженерных систем |
| 22 | р.п.Сосновый Бор,  ул.Советская, д.2А | 2002 | 2 | кирпич | 270 |  | 2021 | ремонт инженерных систем |
| 23 | г.Светлогорск,  м-н Юбилейный, д.9 | 1988 | 9 | кирпич | 5634,56 |  | 2022 | ремонт фасадов,  ремонт кровли, восстановительные работы |
| 24 | г.Светлогорск,  м-н Юбилейный, д.8 | 1985 | 9 | кирпич | 5548,9 |  | 2022 | ремонт фасадов,  ремонт кровли, восстановительные работы |
| 25 | г.Светлогорск,  м-н Октябрьский, д.36 | 1964 | 5 | кпд | 3546,99 | 2014 | 2022 | ремонт фасадов, ремонт кровли,ремонт балконов, ремонт инженерных систем, восстановительные работы |
| 26 | г.Светлогорск,  м-н Октябрьский, д.35 | 1965 | 5 | кпд | 2593,04 | 2015 | 2022 | ремонт фасадов, ремонт кровли,ремонт балконов, ремонт инженерных систем, восстановительные работы |
| 27 | г.Светлогорск,  м-н Молодежный, д.38 | 1976 | 5 | кирпич | 4665,60 |  | 2022 | ремонт фасадов, ремонт кровли,ремонт инженерных систем ниже отм. 0,000, восстановительные работы |
| 28 | г.Светлогорск, ул.Дорожная, д.20 | 1963 | 3 | кирпич | 945,45 |  | 2022 | ремонт фасадов,  ремонт балконов, восстановительные работы |
| 29 | р.п.Сосновый Бор,  ул.Вокзальная, д.3 | 1958 | 2 | кирпич | 409,80 |  | 2022 | ремонт кровли |
| 30 | р.п.Сосновый Бор,  ул.Железнодорожная, д.6 | 1957 | 2 | кирпич | 265,93 |  | 2022 | ремонт фасадов, ремонт кровли, восстановительные работы |
| 31 | г.Светлогорск,  м-н Полесье, д.21 | 2008 | 9 | гсб | 1414,7 |  | 2022 | ремонт фасадов,  восстановительные работы |
| 32 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 99 по ул. Социалистическая в г. Светлогорске (Полесье, 41-43) | 10559 | 9 | кпд | 10559 |  | 2022 | ремонт кровли |
| 33 | г.Светлогорск,  м-н Октябрьский, д.12 | 1964 | 5 | кирпич | 1919,50 |  | 2023 | ремонт фасадов, ремонт кровли, восстановительные работы |
| 34 | г.Светлогорск,  м-н Октябрьский, д.50 | 1966 | 5 | кпд | 2532,65 | 2015 | 2023 | ремонт фасадов, ремонт кровли,ремонт балконов, ремонт инженерных систем, восстановительные работы |
| 35 | г.Светлогорск,  м-н Октябрьский, д.51 | 1966 | 5 | кпд | 3546,15 | 2005 | 2023 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, ремонт инженерных систем, восстановительные работы |
| 36 | г.п.Паричи,  ул.Шкловского, д.28 | 1972 | 3 | кирпич | 1043,20 |  | 2023 | ремонт фасадов, ремонт кровли,ремонт балконов, ремонт инженерных систем, восстановительные работы |
| 37 | г.Светлогорск,  м-н Первомайский, д.15 | 1968 | 5 | кпд | 5746,19 |  | 2023 | ремонт фасадов, ремонт кровли,ремонт балконов, ремонт инженерных систем, восстановительные работы |
| 38 | г.Светлогорск,  м-н Первомайский, д.41 | 1970 | 5 | кпд | 5736,88 |  | 2023 | ремонт фасадов, ремонт кровли,ремонт балконов, ремонт инженерных систем, восстановительные работы |
| 39 | г.Светлогорск,  м-н Первомайский, д.42 | 1971 | 5 | кпд | 4388 |  | 2023 | ремонт фасадов, ремонт кровли,ремонт балконов, ремонт инженерных систем, восстановительные работы |
| 40 | г.Светлогорск,  м-н Октябрьский, д.16 | 1966 | 5 | кпд | 2592,89 | 2014, 2015 | 2023 | ремонт балконов,  ремонт инженерных систем ниже отм. 0,000 |
| 41 | г.Светлогорск,  м-н Первомайский, д.31 | 1969 | 5 | кпд | 4391,60 | 2000 | 2024 | ремонт фасадов, ремонт кровли,ремонт балконов, ремонт инженерных систем, восстановительные работы |
| 42 | г.Светлогорск,  м-н Первомайский, д.49 | 1972 | 5 | кпд | 7084,22 | 2005 | 2024 | ремонт фасадов, ремонт кровли,ремонт балконов, ремонт инженерных систем, восстановительные работы |
| 43 | г.Светлогорск,  м-н Октябрьский, д.39 | 1965 | 5 | кпд | 3551,5 |  | 2024 | ремонт фасадов, ремонт кровли,ремонт балконов, ремонт инженерных систем, восстановительные работы |
| 44 | г.Светлогорск,  м-н Октябрьский, д.40 | 1965 | 5 | кирпич | 3547,28 | 2018 | 2024 | ремонт фасадов, ремонт кровли,ремонт балконов, ремонт инженерных систем, восстановительные работы |
| 45 | г.Светлогорск,  ул.Мирошниченко, д.1 | 1963 | 3 | кирпич | 959,98 |  | 2024 | ремонт фасадов, ремонт кровли,ремонт балконов, ремонт инженерных систем, восстановительные работы |
| 46 | г.Светлогорск, Октябрьский, д.46 | 1966 | 5 | кпд | 2589,61 | 2015 | 2025 | ремонт фасадов, ремонт кровли,ремонт балконов, ремонт инженерных систем, восстановительные работы |
| 47 | г.Светлогорск, Октябрьский, д.47 | 1966 | 5 | кпд | 3543 |  | 2025 | ремонт фасадов, ремонт кровли,ремонт балконов, ремонт инженерных систем, восстановительные работы |
| 48 | г.Светлогорск,  м-н Первомайский, д.11 | 1968 | 5 | кпд | 2942,17 |  | 2025 | ремонт фасадов, ремонт кровли,ремонт балконов, ремонт инженерных систем, восстановительные работы |
| 49 | г.Светлогорск,  м-н Первомайский, д.24 | 1969 | 5 | кпд | 4389,51 |  | 2025 | ремонт фасадов, ремонт кровли,ремонт балконов, ремонт инженерных систем, восстановительные работы |
| 50 | г.Светлогорск,  м-н Молодежный, д.9 | 1974 | 5 | кпд | 4388,03 |  | 2025 | ремонт инженерных систем ниже отм. 0,000 |
| 51 | г.Светлогорск,  м-н Молодежный, д.32Б | 1976 | 5 | кирпич | 1493,1 |  | 2025 | ремонт инженерных систем ниже отм. 0,000 |
| 52 | г.п.Паричи,  ул.Фроленкова, д.5А | 1989 | 3 | кпд | 1376,84 | 2008 | 2025 | ремонт фасадов, ремонт кровли, восстановительные работы |
| 53 | г.Светлогорск,  м-н Березина, д.18 | 1992 | 9 | кпд | 4242,27 |  | 2025 | ремонт фасадов |
| 54 | г.Светлогорск,  ул.Пролетарская, д.13 | 1985 | 3 | кирпич | 1438,3 |  | 2025 | ремонт фасадов,  ремонт кровли  восстановительные работы |
| 55 | р.п.Сосновый Бор,  ул.Октябрьская, д.12 | 1960 | 2 | кирпич | 626,81 |  | 2025 | ремонт фасадов,  восстановительные работы |
| 56 | аг.Печищи,  ул.Советская, д.1 | 1987 | 2 | кпд | 483,49 |  | 2025 | ремонт кровли |
| 57 | аг.Печищи,  ул.Советская, д.3 | 1987 | 2 | кпд | 464,14 |  | 2025 | ремонт кровли |
| 58 | аг.Печищи,  ул.Советская, д.5 | 1997 | 2 | кирпич | 619 |  | 2025 | ремонт кровли |
| 59 | аг.Печищи,  ул.Советская, д.7 | 1997 | 2 | кирпич | 622,4 |  | 2025 | ремонт кровли |
| 60 | д.Узнаж, ул.Дружбы, д.5 | 1964 | 2 | кирпич |  |  | 2025 | ремонт кровли |
| 61 | г.Светлогорск,  ул.Лесная, д.5 | 1982 | 5 | кпд | 4356,64 |  | 2025 | ремонт кровли |